**Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)**

**Carrera de Ingeniería en software**

**Prácticas Pre Profesionales (PPP)**

Perfil del Proyecto

Presentado por: Condor Sosa Mateo Javier

Tutor académico: Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Ciudad: Quito, Ecuador

Fecha: 12/05/2025

INDICE

[1. Introducción 5](#_Toc198189824)

[2. Planteamiento del trabajo 5](#_Toc198189825)

[2.1. Formulación del problema 5](#_Toc198189826)

[2.2. Justificación 5](#_Toc198189827)

[3. Sistema de Objetivos 5](#_Toc198189828)

[3.1. Objetivo General 5](#_Toc198189829)

[3.2. Objetivos Específicos 5](#_Toc198189830)

[4. Alcance 6](#_Toc198189831)

[5. Marco Teórico 6](#_Toc198189832)

[5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) 6](#_Toc198189833)

[6. Ideas a Defender 6](#_Toc198189834)

[7. Resultados Esperados 6](#_Toc198189835)

[8. Viabilidad 6](#_Toc198189836)

[8.1. Humana 7](#_Toc198189837)

[8.1.1. Tutor Empresarial 7](#_Toc198189838)

[8.1.2. Tutor Académico 7](#_Toc198189839)

[8.1.3. Estudiantes 7](#_Toc198189840)

[8.2. Tecnológica 7](#_Toc198189841)

[8.2.1. Hardware 7](#_Toc198189842)

[8.2.2. Software 7](#_Toc198189843)

[9. Conclusiones y recomendaciones 8](#_Toc198189844)

[9.1. Conclusiones 8](#_Toc198189845)

[9.2. Recomendaciones 8](#_Toc198189846)

[10. Planificación para el Cronograma: 9](#_Toc198189847)

[11. Referencias 9](#_Toc198189848)

# Introducción

En los últimos años, la contaminación de los ríos ha representado una creciente preocupación ambiental en Ecuador. La acumulación de residuos sólidos en cuerpos de agua no solo afecta a los ecosistemas acuáticos, sino que también compromete la salud pública y el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas. En este contexto, surge la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que permitan visualizar, analizar y tomar decisiones informadas a partir de los datos recolectados en jornadas de limpieza.

# Planteamiento del trabajo

## Formulación del problema

La falta de herramientas visuales efectivas que permitan interpretar los datos de recolección de residuos en ríos dificulta la toma de decisiones oportunas por parte de autoridades ambientales, ONG y ciudadanos involucrados. ¿Cómo presentar de manera clara, accesible y visualmente comprensible los resultados de jornadas de recolección de desechos apoyados por sistemas de clasificación automatizada mediante IA?

## Justificación

El desarrollo de un dashboard permitirá transformar datos complejos en información comprensible y accionable. Esto facilitará la evaluación del impacto de las actividades de limpieza, el seguimiento de indicadores clave y la sensibilización de la población. Además, integrar análisis basados en IA permite modernizar los procesos de clasificación de residuos, haciendo más eficiente la generación de reportes y estrategias de mitigación.

# Sistema de Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio tipo dashboard que visualice estadísticas de recolección y clasificación de desechos en ríos de Ecuador, utilizando tecnologías de desarrollo en Python y análisis de datos generados con inteligencia artificial.

* 1. Objetivos Específicos
* Analizar y procesar los datos generados por el sistema de IA para la clasificación de residuos.
* Diseñar propuestas de interfaz gráfica para el dashboard y validarlas con el Director de Tecnología.
* Desarrollar la aplicación utilizando Python y Tkinter, integrando los datos analizados.
* Realizar pruebas de funcionalidad e integración para validar la efectividad del sistema.

# Alcance

El sistema abarcará el análisis de datos de residuos recolectados en ríos ecuatorianos, su clasificación automática mediante modelos de IA ya entrenados y la visualización en un entorno gráfico interactivo. Se limita a funcionar en entornos de escritorio compatibles con Xming XLaunch, sin soporte web o móvil en esta fase inicial.

# Marco Teórico

Debe explicar los IDES de desarrollo o herramientas de uso en el proyecto.

## Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

* **What (¿Qué se hará?):** 
  + Desarrollo de un dashboard de escritorio con visualización de estadísticas de recolección de residuos.
* **Why (¿Por qué se hace?):** 
  + Para facilitar la interpretación de datos de limpieza y promover acciones ambientales basadas en evidencia.
* **Who (¿Quién lo hace?):** 
  + Estudiantes de ingeniería de software, bajo tutoría académica y empresarial.
* **Where (¿Dónde se aplicará?):** 
  + En entornos de escritorio con soporte para Xming XLaunch.
* **When (¿Cuándo?):** 
  + El proyecto se desarrolla en cuatro fases: análisis, maquetado, desarrollo y pruebas.
* **How (¿Cómo se realizará?):** 
  + Mediante la integración de herramientas de visualización (Tkinter), análisis de datos con IA y retroalimentación iterativa de los tutores.
* **How much (¿Cuánto costará?):** 
  + El proyecto se desarrolla con recursos gratuitos o de código abierto, por lo tanto, tiene costos mínimos en infraestructura.

# Ideas a Defender

* La importancia de comunicar los datos ambientales de manera visual y accesible.
* El aprovechamiento de tecnologías libres (Python, Tkinter) como medio eficaz para desarrollar soluciones sostenibles.
* El uso de IA como herramienta de apoyo para el análisis y clasificación de residuos.

# Resultados Esperados

* Una aplicación funcional que permita visualizar gráficamente los residuos clasificados.
* Reportes automatizados que muestren estadísticas como tipo de residuo, cantidad, reciclabilidad, impacto, etc.
* Mayor comprensión de la problemática por parte de los usuarios finales.

# Viabilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** | **Valor unitario (USD)** | **Valor Total (USD)** |
| 1 | Laptop DELL Inter Core i5-7200u / 8gb RAM / 238 GB SSD | 200 | 200 |
| 1 | Sistema operativo Windows 10 pro | 40 | 40 |
| 1 | Visual Studio Code | 0 | 0 |
| 1 | Docker | 0 | 0 |
|  |  | TOTAL | 240 |

Tabla 1 Presupuesto del proyecto

## Humana

## **Tutor Empresarial**

**Nombre:** Ing. José Pérez

**Título:** Director de Tecnología

**Responsabilidad:** Supervisar el cumplimiento de los lineamientos técnicos del proyecto, brindar retroalimentación sobre las propuestas de interfaz gráfica del dashboard, y garantizar que la solución sea viable desde el punto de vista tecnológico y organizacional dentro del entorno empresarial.

## Tutor Académico

**Nombre:** Ing. Jenny Ruiz

**Título:** Docente de la carrera de Ingeniería en Software

**Responsabilidad:** Acompañar el proceso de desarrollo desde una perspectiva académica, garantizando el cumplimiento de los objetivos formativos del proyecto, así como orientar en las buenas prácticas de desarrollo de software.

## Estudiantes

**Nombre:** Mateo Cóndor  
**Título:** Estudiante de Ingeniería en Software  
**Responsabilidad:** Ejecutar las distintas fases del proyecto (análisis, diseño, desarrollo e integración y pruebas), aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en la universidad en el desarrollo de la aplicación y mantener la comunicación activa con ambos tutores para garantizar el cumplimiento de los objetivos del trabajo.

## Tecnológica

## Hardware

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Requisitos mínimos** | **Disponibilidad** |
| Memoria RAM | 8 GB de RAM | Alta |
| Almacenamiento | 10 GB de espacio de almacenamiento | Alta |

Tabla 2 Requisitos de Hardware

## Software

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Requisitos mínimos** | **Disponibilidad** |
| Sistema Operativo | Se recomienda Windows 10/11 | Alta |
| IDE | Visual Studio Code debido | Alta |

Tabla 3 Requisitos de Software

# Conclusiones y recomendaciones

## Conclusiones

El proyecto representa una propuesta innovadora para traducir información ambiental en herramientas visuales comprensibles, lo que facilita la toma de decisiones informadas. La utilización de IA en el análisis preliminar de residuos y el enfoque progresivo en fases garantiza orden y claridad en el desarrollo.

## Recomendaciones

* Considerar una futura migración a una versión web para mayor accesibilidad.
* Ampliar el análisis de datos incluyendo variables climáticas.
* Evaluar la posibilidad de integrar sensores o fuentes de datos en tiempo real.

# Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **TAREA** | **INICIO** | **FIN** |
| 1 | Inducción institucional y comprensión del entorno de trabajo, junto con la presentación general del proyecto a desarrollar | 7/4/2025 | 11/4/2025 |
| 2 | Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales; definición clara de los objetivos del proyecto | 14/4/2025 | 18/4/2025 |
| 3 | Análisis y elaboración inicial de propuestas de clases de residuos utilizando los resultados generados por el sistema de IA | 14/4/2025 | 18/4/2025 |
| 4 | Rediseño y ajuste de las categorías de clases a partir de observaciones y comentarios por parte del director técnico | 21/4/2025 | 25/4/2025 |
| 5 | Diseño preliminar del dashboard, incluyendo prototipos de interfaz de usuario y elementos visuales para la presentación de estadísticas | 28/4/2025 | 2/5/2025 |
| 6 | Incorporación de datos estimados generados por el software al diseño del dashboard y aplicación de mejoras técnicas sugeridas | 5/5/2025 | 9/5/2025 |
| 7 | Evaluación y ajuste de las propuestas visuales y funcionales del dashboard, en función de la retroalimentación del tutor empresarial | 12/5/2025 | 16/5/2025 |
| 8 | Presentación del prototipo final del dashboard con las correcciones aplicadas y validación previa al desarrollo | 19/5/2025 | 23/5/2025 |
| 9 | Inicio de la codificación e implementación del dashboard utilizando las herramientas definidas a partir del prototipo aprobado | 26/5/2025 | 30/5/2025 |
| 10 | Desarrollo técnico continuo, incluyendo lógica funcional e integración parcial de datos antes de la etapa de pruebas completas | 2/6/2025 | 6/6/2025 |
| 11 | Aplicación de mejoras, correcciones de errores y ajustes funcionales identificados en las primeras pruebas técnicas | 9/6/2025 | 13/6/2025 |
| 12 | Realización de pruebas preliminares del sistema para evaluar la funcionalidad e identificar posibles ajustes antes de su integración total | 16/6/2025 | 20/6/2025 |
| 13 | Implementación e integración completa del dashboard al entorno de ejecución previsto | 23/6/2025 | 27/6/2025 |
| 14 | Ejecución de pruebas iniciales sobre el sistema ya integrado, verificando el funcionamiento de sus módulos principales | 30/6/2025 | 4/7/2025 |
| 15 | Validación final del sistema mediante pruebas funcionales completas en entorno simulado o real | 7/7/2025 | 11/7/2025 |
| 16 | Elaboración y entrega del informe final del proyecto, documentando detalladamente todas las fases, avances y resultados obtenidos | 7/7/2025 | 11/7/2025 |

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

# Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

• AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse